|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 업무 보고서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| 양호준 (08.31) | 양호준 (09.01) | 양호준 (09.02) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 문서 번호:PP\_W\_R\_2408-01 | 작성자: 양호준 | 2024. 08. 25 ~ 2024. 08. 31 |
| 1. **주간 일정**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 비고 | 항목 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 진행 사항 | 완료 예정 | | (8/25) | (8/26) | (8/27) | (8/28) | (8/29) | (8/30) | (8/31) | | 1 | Document  팜플렛 작성및 선정 |  |  |  |  |  |  |  | 완료 08/26 | - | | Ver0.1 | | | | | | | | 2 | 요구사항 명세서 ver.01 |  |  |  |  |  |  |  | (70/100)연기 | 학습 후 진행 | | 진행 일정 변경, 70%진행( 학습 후 진행) | | | | | | | | 3 | 학습 : Do It  파이썬 |  |  |  |  |  |  |  | 완료  08/31 | 8/31 | |  | | | | | | |  1. **업무 보고**  |  |  | | --- | --- | | **금 주 업 무**  (2024. 08. 24 ~ 2024. 08. 31) | **차 주 업 무**  (2024. 09. 01 ~ 2024. 09. 07) | | 1.Document 팜플렛 작성 및 선정 (08/26)  작성 : 주간 업무 보고서, ppt팜플렛, SRS 요구사항 분석서  선정 : 간트차트, 화면설계서  2. 요구사항 명세서 팜플렛 작성( 진행도 : 70/100 , 08/27)  3. 학습 : DO it 파이썬 – 책의 모든 문제작성 및 구동 확인 (08/31) | 1. 학습 : 스프링 부트 3 백엔드 개발자 되기  1차 : 읽기 09/02 , 2차: 예제 작성 09/07  2. 학습 : 머신러닝,딥러닝 문제해결 전략  1차 : 읽기 09/08 2차: 예제 작성 09/11  3. 간트 차트 완성 (09/04) | | 특 이 사 항 | | | 1. 지식 부족으로 인해 문서 작성 계획에 차질이 발생 2. 계획 대처 → 학습 우선 진행 후 Document 작성 | |   **3.결정 사항**   |  | | --- | | 결정 사항 : 학습 우선 진행 후, 문서 작성.   * Python 08/28 ~ 08/31 * Spring boot 9/1 ~ 9/7 * Machine, deeprunning 9/7~9/10 * 간트차트 작성 : 파이썬, 스프링 부트 학습과 같이 진행 ( ~ 9/4 ) |   **file : https://github.com/YangHoJun7/RESUME\_YangHoJun/tree/5a723157c41e9ffdd14594e33c4a89454f3b5efc/00.Personal%20Project%20%EC%A3%BC%EA%B0%84%EB%B3%B4%EA%B3%A0%EC%84%9C/2024/08** | | |
| A4(210×297) | | |