|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주간 업무 보고서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 |
| 양호준 (09.01) | 양호준 (09.01) | 양호준 (09.03) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 문서 번호 : P\_W\_R-2408-01 | 작성자: 양호준 | 2024. 08. 26 ~ 2024. 09. 01 |
| 1. **주간 업무계획**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 비고 | 항목 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 진행 사항 | 완료 예정 | | (8/25) | (8/26) | (8/27) | (8/28) | (8/29) | (8/30) | (9/01) | | 1 | 보고서  팜플렛작성 |  |  |  |  |  |  |  | 완료 08.26 | - | | Ver0.1완성 | | | | | | | | 2 | 요구사항 명세서 |  |  |  |  |  |  |  | 진행 | 8/27 | | 기획 | | | | | | | | 3 | 프로젝트 PPT |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/28 | |  | | | | | | | | 4 | 학습 : Do It  파이썬 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8/30 | |  | | | | | | | | 5 | 학습 :  스프링부트 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9/3 | |  | | | | | | |  1. **업무 보고**  |  |  | | --- | --- | | **실 시 사 항**  (2024. 08. 26~ 2024. 09. 01) | **예 정 사 항**  (2024. 09. 02~ 2024. 09. 08) | | 1. **보고서 팜플렛 작성(08.26)**   주간 업무 보고서 작성, 간트차트, 화면설계서 선정   1. **요구사항 명세서 팜플렛 작성(08.27)** 2. **프로젝트 PPT** 3. **학습 : DO it 파이썬 – 책의 모든 문제작성 및 구동 확인** 4. **학습 : 스프링부트** |  | | 특 이 사 항 | | | 1. | |   **3.지시사항**   |  | | --- | |  |   **file : git위치** | | |
| A4(210×297) | | |